项目章程

* **项目名称**

球探

* **项目经理**

周扬

* **项目背景**

随着中国经济的快速发展，生活水平也在跟着不断地提高，人们对生活质量的要求开始变得越来越高，越来越多的人关注自身健康，关注体育运动，投身体育运动。在全国尤其是学生群体各类球迷群体人数庞大，他们通过各种渠道获取体育类新闻资讯。随着互联网的不断发展,人们更加适应利用手机等移动终端获取信息。体育新闻类App也在这种环境下迅速成长。对于体育新闻报道,该类App带来了诸如体育新闻获取渠道扩大、阅读更加便利等诸多优势，如今信息交流传递的成熟以及球迷群体早已经熟悉使用互联网获取信息，所以在这个契机下我们为各类运动爱好者、各类球迷提供便利、综合、全面的体育赛事新闻资讯平台，实现高效传递新闻的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个连接各类赛事信息与球迷的全球化信息交流平台，为各类运动爱好者、各类球迷提供一个便利、综合、全面的体育赛事新闻资讯平台。

* **项目范围**
  + 赛事信息查询：比分、各类球员信息、比赛日程、查看历史数据；
  + 社区聊天： 社区相同兴趣爱好推荐、赛事论坛、聊天交友、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、器材、运动装备、运动服饰推荐、特定活动；
  + 管理员功能：信息审核、广告管理、推荐衣物服饰管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2021．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的各类运动爱好者、各类球迷进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**